# RELATÓRIO SEMANAL DE PROJETO – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas
Professor: Marcelo Dalsochio Dipp
Equipe / Projeto: IronWatch
Semana: 16/03/2026 a 20/03/2026

Integrante(s):
• Girelli

# 1. STATUS GERAL DO PROJETO

## Resumo da semana

Durante esta semana foi dada continuidade ao desenvolvimento do IronWatchServer, com foco na estrutura de comunicação entre cliente e servidor.

Foram realizados testes de comunicação, permitindo que o cliente envie comandos em formato JSON para o servidor e receba respostas processadas pelo backend.

Também foram realizados testes do sistema de autenticação, incluindo validação de credenciais e geração de token de sessão após login bem-sucedido.

Além disso, iniciou-se a implementação de comunicação segura utilizando TLS, com objetivo de estabelecer criptografia ponta-a-ponta entre cliente e servidor.

Paralelamente, começaram os testes finais para integração com banco de dados MySQL, preparando a estrutura que armazenará usuários, permissões e empresas dentro do sistema.

Tambem, o IronWatch Admin foi iniciado, e está em desenvolvimento juntamente com o resto do sistema

## Situação atual do projeto

☑ Planejamento
☑ Desenvolvimento inicial do Servidor
☑ Desenvolvimento avançado do Servidor

☑ Desenvolvimento inicial do App Admin
☑ Desenvolvimento avançado do App Admin

☐ Desenvolvimento inicial do App Cliente
☐ Desenvolvimento avançado do App Cliente

☐ Testes finais
☐ Finalização

# 2. RESPONSABILIDADES E ENTREGAS

| Integrante | Função no projeto | Tarefas da semana | % Concluído | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Girelli Dev | Backend / Frontend / Banco de Dados | Implementação da comunicação TCP, testes de autenticação e estrutura inicial de comunicação segura (TLS) | 92% | Repositório do projeto |

# 3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS

| Tarefa | Situação | Observações |
| --- | --- | --- |
| Criar estrutura do servidor Java | ✅ Concluído | Base do backend funcionando |
| Implementar autenticação de usuário | ✅ Concluído | Login retorna token de sessão |
| Criar sistema de códigos de acesso | ✅ Concluído | Tipos MASTER_ADMIN, ADMIN_INVITE e EMPRESA_CLIENT |
| Estruturar banco de dados | 🕓 Em andamento | Banco criado, mas não completamente utilizado |
| Implementar comunicação TCP | ✅ Concluído | Cliente e servidor trocando mensagens |
| Implementar comunicação TLS | 🕓 Em andamento | Estrutura inicial de criptografia |

Legenda:
✅ Concluído
🕓 Em andamento
❌ Não iniciado

# 4. PROGRESSO GERAL

Percentual estimado de conclusão do projeto: 50%

### Tarefas concluídas nesta semana

• Implementação da comunicação TCP entre cliente e servidor
• Testes de envio de comandos JSON
• Testes de autenticação e geração de token
• Organização da estrutura do backend

### Próximas metas

• Finalizar implementação de TLS para comunicação segura
• Concluir integração com banco de dados MySQL
• Avançar no desenvolvimento do App Admin
• Implementar gerenciamento de empresas e usuários

# 5. DIFICULDADES / DESAFIOS

Uma das principais dificuldades encontradas foi a implementação da estrutura de comunicação segura utilizando TLS, exigindo ajustes na arquitetura da comunicação cliente-servidor.

Também foram necessários ajustes na padronização das mensagens JSON, garantindo consistência entre requisições enviadas pelo cliente e respostas retornadas pelo servidor.

# 6. PRÓXIMOS PASSOS

• Finalizar criptografia da comunicação cliente-servidor
• Integrar completamente o banco de dados MySQL ao backend
• Avançar no desenvolvimento da interface administrativa (App Admin)
• Implementar gerenciamento de usuários e permissões

# 7. AVALIAÇÃO DA EQUIPE

| Membro | Participação | Comunicação | Entrega no prazo | Colaboração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Girelli Dev | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

Legenda:
⭐ = Ruim
⭐⭐⭐⭐⭐ = Excelente

# 8. ANEXOS E EVIDÊNCIAS

Repositório do projeto:

Commits relevantes:

Assinatura:

Data de entrega: 20/03/2026